| Estudiante: | Dana Itzel Hdz. Mtz. | Fecha: | 09/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor: | Manuel Soto Romero | Clase: | Introducción a la Ingeniería en Software |

Fecha

| Fecha | Comienzo | Fin | Tiempo de interrupción | Δ Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/2026 | 10:00 | 10:20 | 0 | 20 | Plan | Lectura de especificación técnica de la Práctica 3 y planeación del proyecto. | ✓ | 1 |
| 01/09/2026 | 10:25 | 11:10 | 5 | 40 | Diseño | Adaptación de estructuras de enteros a la entidad Estudiante y diseño de funciones de conjunto. | ✓ | 1 |
| 01/09/2026 | 11:15 | 13:15 | 10 | 110 | Codificación | Implementación de código en estudiante.c y conjunto.c sin memoria dinámica.. | ✓ | 1 |
| 01/09/2026 | 13:20 | 13:35 | 0 | 15 | Compilación | Validación de compilación limpia sin advertencias y ejecución de pruebas unitarias con make test | ✓ | 1 |
| 01/09/2026 | 13:40 | 13:55 | 0 | 15 | Pruebas | Verificación de resultados y validación de casos de prueba del conjunto. | ✓ | 1 |